АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2017г.                                                                 № 46 а

## О внесении изменений в постановление администрации Краснянского сельского поселения  от  02.05.2017 № 33 «Об утверждении муниципальной программы ««Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017         № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я е т:

## 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Краснянского сельского поселения  от  02.05.2017 № 33 «Об утверждении муниципальной программы ««Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» (далее- Муниципальная программа):

## 1.1. Приложение 3 к Муниципальной программа «Перечень основных мероприятий муниципальной  программы «Муниципальная программа,  направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» (далее- Перечень), внести соответствующие изменения согласно Приложения № 1.

## 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Краснянского

сельского поселения                                                                     Л.В.Шаронова

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

## Основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная программа,  направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1.Выравнивание площадки | Подрядная организация | июнь 2017 года | июнь 2017 года |  |  |  |
| 2.Подвоз грунта и планировка участка | Подрядная организация | июнь 2017 года | июнь 2017 года |  |  |  |
| 3.Установка ограждения | Подрядная организация | июль 2017 года | июль 2017 года |  |  |  |
| 4.Устройства скважины | Подрядная организация | июль 2017 года | июль 2017 года |  |  |  |
| 5.Монтаж электроснабжения | Подрядная организация | июль 2017 года | июль 2017 года |  |  |  |
| 6.Укладка бордюрного камня | Подрядная организация | август 2017 года | август 2017 года |  |  |  |
| 7.Укладка тротуарной плитки | Подрядная организация | август 2017 года | август 2017 года |  |  |  |
| 8.Устройство площадок с твердым покрытием | Подрядная организация | август 2017 года | сентябрь 2017 года |  |  |  |
| 9.Установка светодиодных светильников | Подрядная организация | август 2017 года | сентябрь 2017 года |  |  |  |
| 10.Оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в парке | Подрядная организация | август 2017 года | сентябрь 2017 года |  |  |  |
| 11.Доставка и монтаж МАФ | Подрядная организация | октябрь 2017 года | октябрь 2017 года |  |  |  |
| 12.Озеленение | Подрядная организация | октябрь 2017 года | октябрь 2017 года |  |  |  |
| 13.Установка скамеек со спинками и подлокотниками для людей с ограниченными возможностями | Подрядная организация | ноябрь 2017 года | ноябрь 2017 года |  |  |  |
| 13.Устройство площадки плиткой с оборудованием пандусом для въезда. | Подрядная организация | ноябрь 2017 года | ноябрь 2017 года |  |  |  |